СОВЕТ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 06.10.2016 года                                                                                      № 74

с. Знаменское

О ходе реализации федеральных и областных программ в сфере строительства на территории Знаменского муниципального района Омской области

Заслушав информациюзаместителя Главы Знаменского муниципального района Омской области С.К. Демченко,

Совет Знаменского муниципального района РЕШИЛ:

Информациюзаместителя Главы Знаменского муниципального района Омской области С.К. Демченко принять к сведению.

Председатель Совета

Знаменского муниципального района              А.К. Аверьянов

Информация о ходе реализации федеральных и областных программ в сфере строительства на территории Знаменского муниципального района Омской области

Знаменский муниципальный район принимает участие в реализации таких программ как:

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 года и на период до 2020 года» по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

- Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

В частности, в подпрограммах:

- «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

- "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства".

- "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

А также в районе ведётся строительство собственными силами застройщиков.

По подпрограммам на 2017 год утверждены списки участников, в частности по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» 6 семей;

По подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" 27 семей;

По Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 года и на период до 2020 года» 33 семьи. В 2016 году в рамках этой программы субсидию на строительство получила 1 семья сумма составила 334 200,00 рублей (Музаева Юлия Юрьевна).

По подпрограммам «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей», "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" финансирование из областного и федерального бюджетов не поступало.

Несмотря на это на сегодняшний день по Знаменскому муниципальному району фактический ввод составил 1880,3 кв.м., что составляет 87 % от годового плана. Из них собственными силами застройщиков введено два дома общей площадью 680,1 кв. м. (Знаменское с/п, Шуховское с/п, Завьяловское с/п), оставшаяся часть 1200,2 кв.м. введено по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда (ИП Аух – 1 дом, ООО «ПСК «Монолит» - 8 домов, ООО «Заря» -3 дома, ООО «Стройка» -1 дом).

На 2016 год планируется ввести 2162 кв.м.

В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2016 года включено 16 домов общей площадью 1350,4 кв.м. Заключены договора аренды на земельные участки, ведется строительство жилых домов в Чередовском, Завьяловском, Шуховском, Знаменском сельских поселениях.  На 4 дома объявлены торги (Чередовское и Знаменское сельские поселения). По этапу 2015 года 6 домов площадью 654,6 кв.м. и 3 дома находятся в подготовительной стадии к сдаче (Усть-Шиш Светлая 34 и 40 – ООО Заря, Кондрашено Центральная 32 - ООО «ПСК «Монолит»).

Выдано 49 разрешений на строительство в основном строительство будет осуществляться в Знаменском сельском поселении, отведено 13 земельных участка.

Объявлены торги на Приобретение и установку локальной станции очистки воды (станция водоподготовки контейнерного типа) производительностью 800 куб. м. в сутки с. Знаменское, Знаменского муниципального района Омской области (торги состоятся 10.10.2016 года).

На территории Знаменского муниципального района ведется работа по ремонту и строительству дорог.

- Строительство и ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина в с. Знаменское Знаменского района Омской области – работы выполнены цена контракта 499001,00 руб; процент выполнения -100%.

- Ремонт дворовой территории ул. Ленина 4 в с. Знаменское– работы выполнены цена контракта 300000,00 руб; процент выполнения -100%.

- Ремонт дороги по ул. Ленина, 40 лет Победы, Средняя в с. Знаменское Знаменского района Омской области– работы выполнены цена контракта 1194000,00 руб; процент выполнения -100%.

- Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская с. Семёновка– работы выполнены цена контракта 1201132,70 руб;

- Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная д. Киселёво– работы выполнены цена контракта 1553191,50 руб;

На территории Знаменского муниципального района переходящими объектами в сфере ремонта дорог стали дороги пострадавшие в результате паводка 2015 года:

п. Усть-Шиш, ул. Клубная – договор заключен с ГП «Знаменское ДРСУ» - 630000,00 руб,

с. Завьялово, ул. Набережная -  договор в стадии заключения с ГП «Знаменское ДРСУ» -  1 416 544.02 рублей

д. Котовщиково, ул. Центральная-  договор заключен с ГП «Знаменское ДРСУ» - 108 842.18 рублей.

По паводку 2015 года на объекты общей суммой 51 702 600 руб:

Торги состоялись выиграла организация ГП «Тарская ДРСУ»

1. Знаменское – Качуково 9230100,00 рублей

2. Качуково – Новоягодное 3078100,00 рублей

3. Солдатка – Максим Горький 14628500,00 рублей

4. Тузаклы – Усть-Шиш 13364300,00 рублей

5. Усть-Шиш – Айлинка 10227000,00 рублей

6. Мост р. Ушайра 1174600,00 рублей

На ремонт дорог:

1. Усть-Ишим – Айлинка – Ларионовка 2160000,00 рублей (работы выполнены)

2. Большие Уки – Знаменское 29151000,00 рублей (работы производит Большеуковское ДРСУ)

3. Знаменское – Чередово – Фины 7840000,00 рублей

Итого: 39150000,00 рублей

Содержание дорог 58953547,00 рублей

Работы проводятся согласно графика производства работ.

Заместитель Главы

Знаменского муниципального района                                          С.К. Демченко